Report viaggio di verifica 7-12.04.2019 a Bahir Dar

Aggiornamento sul progetto “Istruzione di qualità” a Debremedihanit,

finanziato con il supporto dell’8x1000 della Chiesa Valdese

Dopo le varie fasi di avvio: firma con il Governo, coinvolgimento Ufficio Ministero educazione, gare di appalto, scelta dei fornitori e selezione del capo lavori, sono iniziati i lavori di scavo per l’edificio biblioteca e l’edificio servizi sanitari per ragazze. L’obiettivo è di terminare gli edifici prima delle piogge (luglio/agosto).

L’inaugurazione è prevista per inizio ottobre. Amare preparerà due targhe da apporre agli edifici per dare visibilità al contributo della Chiesa Valdese.

Siamo stati inoltre informati che il pozzo della clinica e il pozzo e impianto solare della scuola funzionano bene.

Britta Herkenrath/AMARE onlus

Maggio 2019